65. Sitzung FAG LG – 20-10-2020

Management Summary

**Ziel-und Leistungsvereinbarung (ZLV) 2020 - Abstimmung mit der FAG Lokale Geschäftsgänge im Bereich BMS**

Die in der ZLV 2020 formulierten Ziele zu Bibliotheksverwaltungssystemen wurden dargelegt und diskutiert. Insbesondere im Hinblick auf den offenen Punkt "Konsistente Abbildung des CBS in der LBS-Datenbank" wird eine Aktualisierung der Formulierung vorgeschlagen, die die Entwicklung eines ressourcenaufwändigen Consistency-Checks einschließt. Der Vorschlag wird am 1. Dezember auf der Sitzung der GBV-Verbundleitung bekanntgegeben.

**LBS4-Version 2.12.2 und Linux-Umstieg**

14 Bibliotheken sind auf die seit 20. Mai 2020 verfügbare Version 2.12.2 umgestellt.

Die konzeptionell neu angepassten LBS-Online-Schulungen haben eine positive Resonanz gehabt.

Stand des Linux-Umstiegs: Alle LBS-Hostingsysteme wurden mit der LBS-Datenbank auf Linux umgestellt. Bei den Anwendungsservern kann der Umstieg erst erfolgen, wenn keine LBS3-Abhängigkeiten mehr bestehen. Voraussetzung für den Umstieg auf Version 2.13, die ausschließlich unter Linux laufen wird, ist der vorherige Einsatz von Version 2.12.2.

**FOLIO**

Erste Vorbereitungen haben bei den neuen Pilotbibliotheken TUB Hamburg, HCU HafenCity Universität, UB Hildesheim, HS für Angewandte Wissenschaften und HAW Hamburg begonnen .

Für die Anbindung von FOLIO an die K10Plus-Datenbank wurde von der Fa. Index Data eine neue API mit deutlich größerem Umfang als geplant ausgeliefert. Derzeit wird das initiale Laden der Bestände aus dem CBS nach FOLIO Inventory und das Ansigeln von den aus dem ERM-Modul exportierten Agreement lines im CBS vorbereitet.

Die FOLIO-Tage werden am 24./25.2.2021 virtuell über Zoom stattfinden. Es ist aufgrund von COVID-19 ungewiss, ob die geplante WOLFCON 2021 in Hamburg durchgeführt werden kann.

**Organisatorische Bedingungen und Maßnahmen zur Bearbeitung von eRechnungen**

Die Einführung der eRechnung in den jeweiligen Einrichtungen erfordert genaue Überlegungen, wie der gesamte Prozess nicht nur aus technischer, sondern auch aus organisatorischer Sicht gestaltet werden sollte. Unterschiedliche Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe in den verschiedenen Bibliotheken müssen berücksichtigt werden, um eine optimale Prozessgestaltung zu schaffen. Das Thema wird in der neuen Amtsperiode wieder aufgegriffen, nachdem die FAG Lokale Geschäftsgänge Informationen über die jeweiligen Rahmenbedingungen und aktuellen Arbeitsabläufe gesammelt hat. Eine Differenzierung zwischen verschiedenen Finanzsystemen (SAP, Mach, HIS) erscheint dabei sinnvoll. In LBS4-Version 2.13 soll die Verarbeitung von eRechnungen als XRechnung im Format der Firma Schweitzer Fachinformationen realisiert werden.

**LBS-Workshop 2020 in virtuellem Format**

Der für den 1. Oktober 2020 geplante LBS-Workshop in Hamburg musste angesichts der Covid-19-Beschränkungen und in Absprache mit dem Fachbeirat abgesagt werden. Stattdessen hatte die FAG Lokale Geschäftsgänge ursprünglich ein alternatives virtuelles Format geplant, das jedoch wegen mangelnder Beiträge abgesagt werden musste. Für das kommende Jahr 2021 ist wieder ein zweitägiger LBS-Workshop geplant, turnusgemäß dann organisiert durch die Verbundzentrale des GBV.