**77. Sitzung der FAG Lokale Geschäftsgänge am 12.7.2023**

**Bericht: Abt. Bibliotheksmanagementsysteme (15.5.23 – 12.7.23)**

**LBS4**

**Linuxumstiege** im Juni / Juli:

* LBS Halle, Braunschweig, Clausthal, Osnabrück sind erfolgt
* Alle landesfinanzierten Standorte haben seit 11.7.23 ein Testsystem.
* Weiterer Umstiegs-Zeitplan: Wismar, Hannover in Arbeit, Verschiebungen, z. B. Kiel  sind aufgrund von Engpässen erforderlich

**Hosting:** LBS Hannover geplant

**Releasemanagement** - LBS4-Versionen:

* Version 2.13.6 wurde mit k.o.-Kriterium im ACQ getestet. Daher muss mit der Auslieferung auf 2.13.7 gewartet werden: Arbeiten bei OCLC beginnen ab Ende Juli 2023.
  + Konsequenz: Verschiebung der Auslieferung von 2.13.X auf den Spätsommer 2023
* Version 2.14. Built 1788 am 8.6. ausgeliefert. In VZG im Test. Schwerpunkt: RFID-Einbindung – Auslieferung erfolgt erst nach 2.13.X

**FOLIO**

**Allgemein**

* Personalentwicklung FOLIO-Team der VZG:
  + keine Veränderung, keine Verstärkung in Abt. Systemtechnik erfolgt
* Jira für FOLIO-Projekt nun mit notwendigem Rechtemanagement. Zugang für nutzende Einrichtungen zum nächsten Release-Upgrade „Orchid“ nach der Urlaubszeit

**FOLIO-Plattform**

* Upgrade auf Release Orchid, CSP2 in Planung
* Einspielen der aktuellen Neuerungen der Schnittstelle „cbs2folio“
  + Laden des produktiven Inventory für SuUB Bremen für Oktober analog Zeitplan

**FOLIO-Implementierung**

* ERM: Kickoff TIB Hannover erfolgt
* ERM-Schulung UB + FH Erfurt und TIB Hannover erfolgt
* FOLIO-Erwerbungsschulung für UB Weimar erfolgt

**FOLIO-Entwicklung**

* ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration):
  + Fokus auf Performance, Betriebsstabilität sowie Synchronisierung GOKB + FOLIO
* CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)
  + Verbesserungen im Management der Referenzdaten
  + Kontinuierlicher Ausbau aller Sonderfunktionen anhand Anforderungsmanagement: nächste offiziellen Ergebnisse im Poppy-Release (20.11.23)
    - Dependency checks (Nachverfolgung von Abhängigkeiten), Überschreibschutz
* „Serials“-Entwicklung (VZG-Team + Knowledge Integration)
  + Ausbau Checkin, Prediction Pattern (Zählmustervorlagen)
  + Mahnwesen in Kooperation mit ACQ-Entwicklung (EBSCO) und ggf. in Abstimmung mit Library of Congress -> Arbeit hat begonnen
* Entwicklungsarbeiten „Ausleihe-Mahngebühren“ durch Hebis-Verbund: im Plan
* Entwicklung ZFL-Server (Fernleihe) in Kooperation BSZ, BVB, hbz: Anforderungen formuliert, Ausschreibung in Vorbereitung

**Releases und Gap-Analyse**

* Release Orchid: GAP-Analyse abgeschlossen
* nächstes Release „Poppy“ erst am 20.11.2023 (wurde verschoben)

**FOLIO mit Partnerverbünden BVB, BSZ, hbz, hebis**

* **BSZ-VZG -**Aufbau der BMS-FOLIO-Kooperation
  + Bereitstellung einer vollen Testinstanz (in Abstimmung mit der Bibliothek: Beispieldaten aus Bremen) mit laufender Anbindung cbs2folio an CBST7
  + Schulung von cbs2folio unter Berücksichtigung BSZ-eigener Bedürfnisse und Erweiterungen
  + Beteiligung an FOLIO-Anwendungsschulungen für UB Weimar
  + Abstimmung im Rahmen von Auftragsvergabeverfahren und bei Übernahme von Entwicklungsaufträgen, z. B. ZFL-Server, Serials, cbs2folio, etc.
  + Planung eines 2. gemeinsamen Teammeetings diesmal in Göttingen (Ende 2023/Anfang 2024)
    - in Abhängigkeit der Entwicklungen im BSZ, z. B. Aufbau einer eigenen Plattform, Zugriff auf eigene Datenbasis (UB Tübingen)
    - Ableitung einer gemeinsamen Aufgabenerfüllung
* **BSZ-VZG-hbz**
  + Erweiterung der FOLIO-Kooperation um das BSZ
  + Arbeitsschwerpunkte: GOKb, ERM -> zukünftige Datenflüsse
  + wöchentliche Projektleitungssitzungen -> gemeinsame Linie und Abstimmung im Kontext der deutschlandweiten Kooperation und international
  + Fokus mit hbz: strategische Abstimmung aktuell für FOLIO-Summits im März/Juni/August 2023 zu Releasemanagement und Governance
* **Deutsche Foliopartner inkl. BVB, hebis**
  + Erfolgreiche BiblioCon: Vorträge, Events hier: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>
  + Aktuell: gemeinsame Planung der FOLIO-Tage in Stuttgart
  + Monatlicher Austausch auf Projektleitungsebene der Dt. FOLIO-Partner inkl. Bezug zu deutschen Facharbeitsgruppen (GAP-Analysen und Entwicklungsanforderungen)
  + Mit hebis: Abstimmung in der Entwicklung von cbs2folio, SIP2, Discovery-API

**FOLIO International**

* **Duke University: Wechsel von FOLIO zu Alma:**
  + Presseerklärung: <https://blogs.library.duke.edu/blog/2023/06/12/duke-university-libraries-selects-new-library-enterprise-system/>
  + Weiter volle Unterstützung mit den zugesagten Mitteln bei der „Serials“-Entwicklung
* **FOLIO Summit in Chicago am 22-24.06.2023**
  + Teilnehmende: EBSCO, Index Data, Knowledge Integration, Stanford, Chicago, Cornell, GBV, hbz, Chairs der Councils (Product, Technical, Community)
  + Vorstellung der Ergebnisse im August auf der WOLFCON in Chicago
  + Themen: Releasemanagement, Governance, Community

**FOLIO-Informationsveranstaltungen**

* Rückblick BiblioCON Hannover, 23.-26.05.2023:
  + Übersicht der FOLIO-Beiträge: <https://www.folio-bib.org/?page_id=1523>
* 22.-25.08.2023: WOLFCON Chicago: VZG-TN beteiligen sich alle aktiv an der Agenda
* 29./30.08.2023: Verbundkonferenz virtuell: „Der GBV auf dem Weg von LBS4 zu FOLIO“
* 10./11. Oktober 2023: FOLIO-Tage Stuttgart

Alle Vorträge / Recordings unter: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>