## Protokoll der 63. Sitzung der FAG Lokale Geschäftsgänge des GBV

**Wann:** 03.03.2020, 10:30 - 15.30 Uhr

**Wo:**  Staatsbibliothek zu Berlin - PK, K1

**Teilnehmer\_innen:**, Kerstin Bauer, Noemi Betancort-Cabrera, Petra Helmchen, Claudius Herkt-Januschek, Silke Janßen**,** Kirstin Kemner-Heek (bei TOP 4-6 per Videokonferenz zugeschaltet), Renate Müller, Petra Ruppert, Peter Sbrzesny, Jarmo Schrader, Dörthe Schulz, Rüdiger Stratmann.

Entschuldigt: Uschi Klute, Helga Kreter, Ines Schmidt

Protokoll: Renate Müller

Management Summary: Silke Janßen

### TOP 1: Formalia

### TOP 2: FOLIO-Tests (SUB Bremen, ZBW Kiel)

* Bremen:
  + Es liegt derzeit mehr oder minder auf Eis, Grund dafür ist Zeitmangel
  + Momentan sind nur 2 Personen beteiligt
  + Mittelfristiges Ziel: die wichtigsten ca. 50 Zeitschriften-Pakete anzulegen (über EZB)
  + Es wird derzeit komplett auf den Datenfeed mit GOKb verzichtet
  + Datenflüsse zwischen ERM, CBS und ELIB (es wird derzeit an einem Online-Update CBS -> FOLIO programmiert) werden momentan geprüft
  + Heterogene Lizenzbedingungen können in FOLIO Agreements und Licences gut abgebildet werden
  + Problematik: potentielle Titelmengen betragen bis zu 300.000 oder mehr Titel, und es gibt täglich Änderungen. Derzeit gibt es keine Methode, diese Massen über die GOKb zu managen.

Offene Fragen:

Wie kommen die Daten in die Agreements App?

Wie kann man in FOLIO Vorakzession für die lizenzierten Monographientitel machen?

* + Die offenen Fragen zum Management von E-Books betreffen eher Funktionen in anderen FOLIO Apps ( Discovery/ELIB, CBS…) und nicht den Funktionsumfang von FOLIO ERM
* Kiel:
  + ERM-Testpläne (15 Stück je mit unterschiedlichen Szenarien) wurden entwickelt und durchgetestet
  + Es gibt eine neue AG zur Anbindung LAS:eR (konsortiale Anwendung) - FOLIO unter Beteiligung der VZG  
    <https://info.gbv.de/x/U4AmHQ>
  + Datenfluss: GoKB speist beide Systeme
  + CBS2FOLIO (Thema u.a.: Import von Agreements ins CBS) ist in Planung
  + Es gibt noch keinen produktiven Einsatz
  + Es wird auf eine Instanz mit neuer Version von der VZG gewartet; die neue Version sollte die Datenübernahme aus der vorherigen leisten können
  + Es läuft ein Test, die internen Nutzerdaten zu importieren
  + Interne AG Lizenzmanagement/E-Medien-Administration: “Standardfälle” sind identifiziert.
  + Geschäftsabläufe (getrennt nach Teilnehmeraspekten und Konsortialführeraspekten) werden entwickelt
  + Hospitation einer Kollegin aus den USA (Mount Holyoke College) am 23.03.2020 - fällt aus!

Für die Zukunft stellt sich die Frage nach einem Geschäftsmodell für Weiterentwicklungen (inhaltliche und finanzielle Koordination). Da eine Pflege zweier System eine geraume Zeit lang nötig sein wird, ist eine personelle Verstärkung der Lokalen Gruppe des GBV notwendig.

### TOP 3: Rechnungsdatenimport/ -export

* Standard-Rechnungsimport ist mit LBS-Version 2.12.1 möglich, aber noch an keinem Standort in Produktion; Interessensbekundungen an testweisem Einsatz liegen aus der SUB Göttingen und der Bibliothek der Technischen Universität Harburg vor.
* Die Verarbeitung von elektronischen Rechnungen in EU-konformen Formaten soll in Version 2.13 zunächst für das XRechnungs-Format mit UBL-Syntax realisiert werden. Dafür sind aber noch weitere Programmierungen und Tests erforderlich.

### TOP 4: Planung LBS-Workshop (01.10.2020, in der SUB Hamburg)

Der Termin wird bekanntgegeben. Es wird eine Plattform eingerichtet, auf der die Themenvorschläge der FAG angeboten werden und von den TeilnehmerInnen als für den Workshop gewünscht gekennzeichnet werden können. Ebenso können die TeilnehmerInnen dort eigene Themenvorschläge hinterlegen.

Themenvorschläge der FAG LG:

* SQL-Abfragen
* Tools, die im Alltag verwendet werden
* Drucken
* Log-Dateien / Auswertung
* Skripte / Weiterverarbeitung von Outputs

Aus der Reihe der TeilnehmerInnen des letzten Workshops wurde ein ausführlicher gegenseitiger Austausch gewünscht, was bei der zeitlichen Planung berücksichtigt werden soll.

Angedacht ist, die ausgewählten Themen in wechselnden, moderierten Gruppen zu bearbeiten. Am Ende sollte eine kurze Zusammenfassung der zu jedem Thema angesprochenen Aspekte durch die Moderatoren vorgestellt werden. Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt im VZG-Wiki. Dies kann in der Folge zu einer Kommunikationsplattform für die AdministratorInnen ausgebaut werden. Die Moderation dieses Bereichs liegt bei der FAG LG.

### TOP 5: Künftige FAG-Struktur

Vom Fachbeirat wurde angeregt, die FAG-Struktur zu überdenken und evtl. Kooperationen zwischen GBV und BSZ anzustreben insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungen rund um FOLIO.

Die FAG Lokale Geschäftsgänge sieht ihren Fortbestand in gleicher Form. Die Zusammenarbeit mit BSZ-Bibliotheken soll themenbezogen stattfinden.

### TOP 6: Bericht aus der VZG, Beirat (Sitzung am 25.02. in Göttingen)

#### 6.1 VZG: LBS

* **Allgemein**
  + In Rente: Hans-Georg Ilse (31.12.2019) und Andreas Gereke (01.04.2020)
  + Nachfolge noch offen – Stellenausschreibung läuft
* LBS4
  + Browserunabhängige linux- / solarisfähige Version 2.12.1 unter Solaris wurde am 17.02.2020 an den Verbund ausgeliefert. Eine zügige und vollständige Implementierung wird angestrebt.
    - Nutzung der neuen Oberfläche parallel zur gewohnten Anwendung ist möglich
    - Lauffähigkeit ist mit LOAN3/4 gegeben
    - Rechnungsdatenimport steht zur Verfügung
    - anstelle von SMM / APCC steht WebSMM zur Verfügung
    - Das LBS der SUB Göttingen ist am 27.02.2020 als erster GBV-Standort mit Version 2.12.1 in Produktion gegangen. Fehlerdokumentation und Änderungswünsche (auch zukünftiger Anwender) sollen im Jira eingetragen werden.
  + Linux-Umstieg
    - Alle LBS-Hostingsysteme werden aktuell mit der lbsdb auf Linux umgestellt
    - Für Anwendungsserver folgt Linux, wenn die LBS3-Abhängigkeiten vollständig beseitigt sind – alle Arbeiten laufen:
      * GOSSIP4: vollständige Ablösung von GOSSIP3 / SIP2
      * LOAN4
      * damit möglich: neue OPAC-Version (Prototyp ausgeliefert), mit Verfügbarkeitsanzeige
      * Verlagerung der lokalen Katalogisierung ins CBS
  + LBS-Consistency Check und Neuladen der lokalen Bibliothekssysteme
    - Projektteam wurde gebildet
    - Analyse / Dokumentation der notwendigen Schritte / Entwicklungen hat begonnen
  + LBSDB unter PostgreSQL
    - Im Anschluss an CBS-Umstellung
    - Voraussetzung sind der Abschluss aller o.g. Schritte inkl. Consistency Check (s.o.)
  + Neuimplementierungen OUS- und ACQ-Module: Planungen aktuell bis 2021
    - OUS4 in Staatsbibliothek zu Berlin: Produktion Juni 2020 geplant
  + LBS4-Umstieg: LBS OS Abschluss April 2020, nur noch Bremen steht aus
  + LBS 2.13 nur noch unter LINUX
    - Geplant: Q2 / 2020
    - XRechnungen werden unterstützt
  + Neuentwicklungen OCLC
    - LBS-Schnittstelle für Discovery-Anbindung
    - volle Integration RFID durch Biblioteca
    - neue OPAC-Version
  + Veröffentlichungen:
    - VZG aktuell 2/2019 mit Überblicken zu allen LBS-Themen <http://www.gbv.de/Verbundzentrale/Publikationen/broschueren/vzg-aktuell/VZG_Aktuell_2019_02.pdf>
  + Termine
    - 4. LBS-Workshop am 26./27. November 2019 in Göttingen, 2-tägig
      * sehr gut besucht - siehe VZG aktuell
    - 5. LBS-Workshop am 01.10.2020 in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
      * “Von LBS-Systemverwaltung zu LBS-Systemverwaltung“
      * Organisation erfolgt durch die FAG Lokale Geschäftsgänge

#### 6.2 VZG: FOLIO Update

* *Edelweiss*-Version released (10.01.2020)
* Nächstes Release *Fameflower* zum 10.04.2020 angekündigt
* Zusammenarbeit mit der Fa. K-Int ist weiter erfolgreich – Verlängerung bis Juni 2020
  + Entwicklung der LAS:eR2FOLIO API im Februar 2020
  + Technische Umsetzung ist fertig – Datenfelddefinition erfolgt mit GBV/hbz/Leipzig-AG gemeinsam
  + Compare packages in Entwicklung
* Aufsetzen der GBV-FOLIO-Plattform
  + Inkl. Workshop zum Wissenstransfer mit der Fa. K-Int
  + Testrechner wurden erfolgreich aufgesetzt - Ausweitung des FOLIO-Teams in VZG auf Abt. Systemtechnik
  + Noch offen und dringend notwendig: DevOps/SysOps für den Verbund
* Kickoff in ZBW Kiel/Hamburg und SuUB Bremen Ende 2019 erfolgt
* ZBW Kiel kann in Kürze mit Basis-ERM in Produktion gehen
* Weitere Abhängigkeiten:
  + CBS2FOLIO API: bei Fa. Index Data beauftragt, Entwicklung läuft bis April 2020
  + JSON-Export / Agreement lines nach CBS: Entwicklung CBS-seitig geplant, JSON-Export nahezu abgeschlossen
* GBV-Produktiv-Version wird im März auf Basis der *Edelweiss-Version* definiert
  + Formulierung noch ausstehender Entwicklung
  + Im Kontext der Community „MVP“-Version (market viable product)
* WOLFCON 2020 in Texas im Januar 2020
  + Gute Vertretung der 5 deutschen OLE Partner mit ca. 15 Teilnehmenden
  + Aktive Gestaltung / Moderation der working meetings
  + GBV hatte einen Slot zur Vorstellung der FOLIO-Implementierung bei unseren Pilotbibliotheken inkl. Prototyp-Präsentation der CBS2FOLIO-Schnittstelle
  + OLE Board + FOLIO Stakeholder F2F Meeting: FOLIO Governance Modell (vertagt)
* WOLFCON 2021 in Hamburg
  + Veranstalter: OLF
  + FOLIO Community Deutschland setzt Planung gemeinsam um
* FOLIO-Tage in Mainz 26./27.03.2020 **---> verschoben auf 31.8./1.9.2020** 
  + Anmeldung musste bei 170 Anmeldungen schließen, Interesse war noch deutlich höher
  + Programm hier:<https://www.folio-bib.org/?page_id=1036>
* Bibliothekartag in Hannover Mai 2020 **---> fällt aus**
  + Alle FOLIO / GOKb / LAS:eR-Einreichungen wurden angenommen: Vorträge und Hands-On Workshop
  + Dazu FOLIO-Demos von GBV/hbz-Team in 2 Mittagspausen
* ELAG, Riga Juni 2020: FOLIO-Vortrag (VZG) und ggf. Stand **---> fällt aus, ggf. in 2021**
* GOKb
  + Tests gehen in Produktion über: SuUB Bremen und ZBW Kiel auf FOLIO ERM-Anwendungsszenario ausgerichtet, ZBW nutzt zudem LAS:eR kooperativ, FOLIO lokal
* Alle Vorträge 2019 hier:<https://www.folio-bib.org/?page_id=63>
* *VZG aktuell* 2/2019 mit Jahresbericht FOLIO

#### 6.3 Fachbeirat

siehe [Protokoll Fachbeirat](https://verbundwiki.gbv.de/display/GBVFAB#GBV-Fachbeirat-Protokolleder9.Amtsperiode2018-2020) vom 25.02.2020

### TOP 7: Verschiedenes

* Stand Umsetzung K10Plus: <https://docs.google.com/document/d/1I72FZxq398vopLztUc8YKBEzOrpv1WR0QIZocdRCOX4/edit#>

Teilweise sind die Punkte erledigt. Die Liste wird auf den aktuellen Erledigungsstand gebracht und an die FAG EI weitergegeben.

* Nutzt jemand Felder auf lokaler oder Exemplarebene für interne Geschäftsgänge? Bisher gab es nur das Feld 8600 für lokale Abrufkennzeichen, was schon vielfältig auch für Einspielungen durch die VZG (z.B. EZB-Verfahren) genutzt wird.  
  In der Feldbeschreibung von K10plus tauchen jetzt eine Reihe von für GBV-Bibliotheken neue Felder auf. Leider scheinen dieses Feld aber nur für SWB-Bibliotheken freigegeben zu sein (steht nur noch nicht in der Feldbeschreibung). Wir finden es sinnvoll, statt Laufzettel mit Abrufkennzeichen zu arbeiten, deshalb sollten auch GBV-Bibliotheken mehr Felder mit Abrufkennzeichen nutzen können. Diese Bitte/Anfrage wird an den Support von K10plus weitergeleitet.
* Wird in den Bibliotheken der FAG-Mitglieder das DBS-Visit-Verfahren schon eingesetzt? Ist dieses problemlos in OPAC und Discovery integrierbar?

In der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) wird der Einsatz dieses Verfahrens vorbereitet. Kontaktdaten können über das FAG-Mitglied der SBB erfragt werden.