**Bericht VZG - Abteilung Bibliotheksmanagementsysteme - Zeitraum 24.4. – 24.7.2024**

**Allgemein**

* Personalentwicklung FOLIO-Team der VZG:
  + 0,7 FTE im FOLIO-Projekt in Abt. Systemtechnik seit 1.7.24 – Sascha Dietrich
  + 1,0 FTE ERM (Nina Stellmann) verlässt die VZG zum 31.8.24 – ist ab jetzt nicht mehr im Dienst
  + 2 Stellen (1x ACQ/ERM und 1x Reporting) sind noch zu besetzen – Verfahren läuft

**LBS4**

* LBS4 Release-Upgrade auf LBS4 2.13.8 ist weitgehend erfolgt, alle LBS sind terminiert
* Betriebssystemupgrade: RHEL9-Upgrade erfolgreich getestet: 5x Testsysteme, 1x Prod (LBS Hamburg) -> Projekt ist mit Zeitplan angelaufen
* Linux-Umstieg vzlbs3 wurde erfolgreich durchgeführt, vzlbs2 und vzlbs stehen noch aus
* LBS Hannover ist ins Hosting umgezogen mit zeitgleichem Linux-Umstieg
* LBS4 Version 2.14. im Test inkl. Release Notes-Bearbeitung
* Nächste produktive Version wird 2.15.X (Auslieferung geplant bis Ende September 2024)
  + Auslieferung mit neuem OPAC 8.4 und Behebung von Fehlern im OUM für 2.14
  + Aufholen und Annähern an OCLC’s Entwicklungs-Roadmap

**FOLIO**

**Allgemein**

* Verträge mit Index Data und Knowledge Integration müssen verlängert werden bis 12/2024
* FOLIO Governance: Julian Ladisch wurde in den Technical Council gewählt, Martin Scholz (BVB) in den Product Council. Martina Schildt ist weiter im Product Council, Kirstin Kemner-Heek im Community Council

**FOLIO-Plattform**

* 12.6.24: Technik-Workshop mit VZG, Index Data war erfolgreich und konstruktiv – GBV-spezifische Fragen wurden beantwortet
* 13./14.6.24: Technik-Workshop mit VZG, Index Data und 5 FOLIO-VZs (BSZ, BVB, hbz, hebis, VZG) war erfolgreich und konstruktiv -> soll mit regelmässigem Austausch verstetigt werden

**FOLIO Releasemanagement**

* Einspielen von FOLIO-Release Poppy, CSP5 im Juli 2024 abgeschlossen inkl. neuem Synchronisierungs (Sync)-Mechanismus der GOKb und allen Neuerungen der CBS2FOLIO-API
* Release-Fork durch Julian behebt Problematik des Löschens der lokalen Referenzdaten beim Upgrade -> Generelle Lösung mit Ramsons
* Nächste Agreements-Version 6.1.6 am 12.7.24 auf Testmandant installiert, Tests laufen
* Nächstes Release Quesnalia ist ausgeliefert und wird nach der Urlaubszeit zum VZG-internen Test bereitgestellt

**FOLIO-Entwicklung**

* 14./15.8.24 Workshop mit Knowledge Integration zu FOLIO-ERM in Göttingen in Planung
  + Inner-Mandantenfähigkeit
  + Open Search als Suchindex
  + Neue Architektur für GOKb-Anbindung
* GOKB
  + Schnittstelle „ZIS“ ZDB -GOKb zur automatisierten Abprüfung der ZDB-ID und Anlegen von Dummy-Sätzen in der ZDB -> Entwicklung liegt in der DNB, wurde dort erneut vertagt auf Anfang 2025
* Entwicklungsarbeiten **„Ausleihe-Mahngebühren“** durch Hebis-Verbund:
  + Fehler „nur max. 100 Mahnungen pro Nacht“ wurde gefunden und temporär repariert
* LAS:eR-API wurde von der UB Leipzig vorgestellt. Nach einem „Übergabeworkshop“ der UB Leipzig am 13.7.24 wollen UB Freiburg und UB Regensburg ab 2025 die Funktionalität und Workflows testen -> sehr komplexe Gemengelage

**Veranstaltungen**

* BiblioCon 2.-4.6.24 in Hamburg
  + FOLIO-Impulsvorträgen der Verbünde am Stand waren erfolgreich – allerdings nächstes Mal besser im Rahmen einer „Freiraum“-Veranstaltung
  + FOLIO-Vorträge – siehe Programm
* WolfCon, 23.-26.9.24 in London
  + gemeinsames Sponsoring der Verbünde als „Gold“-Partner: <https://openlibraryfoundation.org/about/wolfcon/upcoming/>
  + FOLIO-Partnermeeting geplant
  + Agenda: <https://wolfcon2024.sched.com/>
* FOLIO-Praxistage in Bamberg, 30.9.-1.10.24: Organisation BVB
  + Anmeldung ist offen

**FOLIO International**

* Community Council
  + „Developer Advocate“ hat Arbeit aufgenommen und berichtet ausführlich. Konstruktiver Ansatz
  + Councils haben sich neu zusammengesetzt: Co-Chair für CC und PC gesucht

**FOLIO-Informationen**

* Alle Vorträge / Recordings unter: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>