**Bericht VZG - Abteilung Bibliotheksmanagementsysteme: 01.02. – 25.4.2022**

**Allgemein:**

* BMS-Workshop am 5./6.10.22 in Göttingen (Alte SUB oder Sternwarte) – FOLIO-Beiträge im Programm an Tag 2 – Save-the-Date versendet an BMS-Systemverwaltende
* Ab 1.5.22: 20 Wochenstunden Servicevertrag mit SUB Göttingen zur Verstärkung des FOLIO-Teams (Antje Niemann)

**FOLIO-ERM-Implementierung**

* FOLIO-ERM live: SuUB Bremen, TUB Hamburg, UB Hildesheim, HCU HH, HAW HH
* FH Hildesheim: Arbeiten abgeschlossen, Produktionsaufnahme liegt bei der Institution
* Im Testbetrieb: Hannover mit MHH, GWLB und HS
* Kickoff durchgeführt, Testsysteme vor Auslieferung, Admin-Schulung am 19.5.22: UB Braunschweig, HAB Wolfenbüttel, ULB Halle
* Nächste (nacheinander): SUB Hamburg, SBB + SPK-IAI Berlin

**FOLIO-Implementierung**

* Vollimplementierung: SuUB Bremen
  + Ausleihe, Erwerbung
  + Fragenklärung: PR und Datenschutz
* Testrechner UB Weimar
  + Grundsätzlich fertig – Auslieferung und Einführung je nach Verfügbarkeit Team

**FOLIO-Plattform**

* Verbesserungen bei
  + Performance
  + Datenladen
* Abstimmung und regelmäßige Treffen mit Index Data, u.a. auch zur Mandantenfähigkeit der Plattform

**FOLIO-Entwicklung**

* Neue Verträge mit K-Int und Index Data geschlossen
* Entwicklungsprojekt mit K-Int und Duke Univ. zu Verbesserungen im Erwerbungsmodul „Verwaltung laufender Medien“ -> „prediction patterns“ und Mahnwesen (laufend + Einzeln)
* Entwicklung Nummerngenerator -> UB Leipzig

**Schnittstellen**

* CBS2FOLIO API: Abhängigkeit von Arbeiten an der Plattform
* Auslieferung auch an Hebis, UB Mainz

**Releases**

* Release „Lotus“ am 19.04.22 veröffentlicht: GAP-Analyse auch mit AG FOLIO wird geplant
* Release „Kiwi“: die Gap-Analyse wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Die Version ist vollständig mit Hotfix 2 im Verbund verteilt.

**GBV AG FOLIO**

* Monatliche Treffen. Confluence-Bereich hier: <https://info.gbv.de/display/FOLIOGBV/FOLIO+AG+GBV>
* Bericht durch Sprecher:in?

**„Town Hall Meetings“**

* Das erste Treffen fand am 15.03.22 statt. Ca. 55 TN
* Es wurden im Wechsel vorab eingereichte und live gestellte Fragen beantwortet
* Bedarf an weiteren Treffen?

**Deutsche FOLIO-Partner**

* Monatliches Treffen der Deutschen FOLIO-Partner zum Austausch und zur Abstimmung der Projektleitungen und Committee-Vertretung. Themen waren:
  + WOLFCon 2022 und die Aktualisierung der deutschen FOLIO-Webseiten
  + Entwicklungsperspektiven, z. B. Nummerngenerator, Heft-Checkin mit „prediction patterns“, Mahnungen (laufend + einzeln)
  + Nachhaltige Entwicklung in FOLIO, Sicherung der Softwarepflege, Funktionsumfang
* Hebis: Austausch mit VZG ist 2x erfolgt – aktuell formelle Abfrage von Information
* BVB: regelmäßiger Austausch mit VL-Ltg. Hr. Pretz gemeinsam mit hbz (Fr. Osters)
* Deutsche FOLIO-Partner – Strategierunde
  + 1. Meeting am 6.4.22
  + Einladung durch BVB, Hr. Pretz
  + TN: BVB VK, TUM, LMU, UBR, FAU, BSZ, HEBIS VK, UB Mainz, UB Leipzig, hbz, VZG
  + Protokoll Fr. Weinl (TUM): folgt
  + Nächstes Meeting Juni/Juli mit Thema: „Nachhaltigkeit der Folioentwicklung stärken: Kooperationsmöglichkeiten und vor allem Gewinnung und Verstetigung von Entwicklerressourcen“

**FOLIO International**

* OLF Board: neues (altes) Mitglied ist Paula Sullenger (Texas A+M)
* Roadmap: <https://wiki.folio.org/display/PC/FOLIO+Roadmap>
* Priorisierungsprozess:
  + <https://docs.google.com/document/d/1L9vFBsy0SEMy_brbxCpbPR1gf5zIUVQgl_Nh99x-GBc/edit#heading=h.t8p5npwpqtpb>
  + <https://wiki.folio.org/download/attachments/79483498/New%20Request%20Model.png?version=1&modificationDate=1648207584000&api=v2>
* Scope + Kriterien: folgt

**WOLFCON 2022**

* Bucerius Law School in Hamburg vom 31.8. – 2.9.2022
  + Planung und Verbindlichkeit mit OLF schwierig, Gespräche dazu mit OLF Board erbeten: Verantwortlichkeiten, Aufgabenteilung, Sponsoring
  + Agendaplanung ebenfalls wenig aktiv -> ggf. weil nicht in den USA – FOLIO-Teams VZG + hbz bemühen sich um Aktivierung

**Global Open Knowledge Base (GOKb)**

* EZB-DBIS-Beirat: „AG Systemlandschaft E-Ressourcen“
  + Ziel: Erstellung einer Systemlandkarte, die möglichst alle beteiligten Systeme, die zur Verwaltung elektronischer Ressourcen in wissenschaftlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum genutzt werden, berücksichtigt und deren Datenaustauschprozesse
  + TN: VZG auf Umwegen

**Vorträge / Veranstaltungen**

* Alle Vorträge / Records unter: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>

**Aktuelle FOLIO-ERM Anmeldungen**

### Stand: 19.4.22

| **Nr.** | **Datum** | **Bibliothek** | **ILN** | **ELN** | **LBS** | **Stand** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | ZBW Kiel / Hamburg | 26 | 0206 | ZBW | live |
| 2 | 2019 | SuUB Bremen | 21 | 46 | Bremen | live |
| 3 | 11.06.2020 | Hamburg Harburg | 23 | 830 | TUB Harburg | live |
| 4 | 12.10.2020 | HAW Hamburg | 34 | 3551 | Hamburg | live |
| 5 | 28.07.2020 | HCU | 370 | 4370 | TUB Harburg | live |
| 6 | 03.07.2020 | UB Hildesheim | 90 | 3090 | Hildesheim | live |
| 7 | 13.11.2020 | HS Hannover | 161 | 960 | Hannover | In Vorber. |
| 8 | 25.02.2021 | UB Braunschweig | 20 | 84 | Braunschweig | Kickoff |
| 9 | 01.03.2021 | ULB Halle | 65 | 3 | Halle | Kickoff |
| 10 | 04.03.2021 | GWLB Hannover | 72 | 35 | Hannover | In Vorber. |
| 11 | 21.04.2021 | **SUB Hamburg** | 22 | 18 | Hamburg |  |
| 12 | 23.04.2021 | **SPK Berlin IAI** | 156 | 0204 | SPK Berlin |  |
| 13 | 19.07.2021 | UB Ilmenau | 32 | 3400 | Ilmenau |  |
| 14 | 21.07.2021 | HAWK Hildesheim | 91 | 3091 | Hildesheim | Vor Abschluß |
| 15 | 20.09.2021 | MHH Hannover | 74 | 354 | Hannover | In Vorber. |
| 16 | 28.9.21 | SUB Göttingen | 40 | 7 | Göttingen |  |
| 17 | 25.1021 | UB Weimar | 63 | 3401 | Weimar |  |
| 18 | 06.11.21 | UB Rostock | 62 | 028 | Rostock |  |
| 19 | 09.11.21 | **SBB Berlin** | 011 | 001 | Stabi Berlin |  |
| 20 | 17.11.21 | UB Greifswald | 069 | 009 | Greifswald |  |
| 21 | 04.04.22 | UB Erfurt | 039 | 547 | Erfurt |  |
| 22 | 05.04.22 | TIB Hannover | 070 | 089 | Hannover |  |
| 23 | 19.4.22 | Fachhochschule Erfurt | 151 | 546 | Erfurt |  |
| 24 | 19.4.22 | Fachhochschule Nordhausen | 138 | 564 | Erfurt |  |