**79. Sitzung der FAG Lokale Geschäftsgänge am 06.02.2024**

**Bericht: Abt. Bibliotheksmanagementsysteme (28.09.2023 - 05.02.2024)**

**Allgemein**

* Personalentwicklung BMS-Team der VZG: 3 Stellen wurden ausgeschrieben, 1 Stelle konnte zum 01.05.2024 besetzt werden (FOLIO-Team: Ausleihe)

**LBS4**

**Linuxumstiege**

* Alle länderfinanzierten Systeme sind umgestellt. Ausnahme LBS Hannover aufgrund lokaler Gründe (folgt Mitte 2024)
* Planungen für LBS-Service sind angelaufen für 2024: 3 Server mit ca. 85 ILNs

**Hosting**

* LBS Hamburg erfolgt, LBS Hannover erfolgt mit Linux-Umstieg
* Solaris: es laufen noch 2 Server
* Neues Monitoringtool Zabbix kommt in der VZG zum Einsatz
* Neu-Implementierungen offen: OPAC: 5, ACQ; 14, OUS: 11 – überwiegend LBS-Service
  + weiter sehr gute Nachfrage

**Releasemanagement**

* Version 2.13.7 in VZG getestet. Auslieferung nach Abschluss ab Februar / März geplant. Ersttester sind festgelegt: Greifswald, Rostock – dann alle Testsysteme, dann Produktion
  + Features: Passwort-Verschlüsselung und xRechnungsimport
* Version 2.14 wird ebenfalls getestet. Kann erst nach 2.13.7 implementiert werden, gemeinsam mit neuer OPAC-Version 8.4
* Für Sommer 2024 hat OCLC LBS 4.0 PostgreSQL-Version angekündigt. Oracle/Sybase-Lizenzen sind seitens OCLC zum 31.12.2024 gekündigt. Systemnutzung ohne weitere Updates ist für VZG weiter möglich.

**FOLIO**

* Poppy Release ist veröffentlicht. Test in der VZG läuft – Auslieferung danach (aktuell gibt es Verzögerungen aufgrund technischer Probleme)
  + Feature: Verbesserung des GOKb-FOLIO-Syncs
* Nächstes Release Quesnalia zum 29.04.2024 angekündigt
  + Bugfest: 28.03.-12.04. -> AG FOLIO bitte einplanen!
* GBV: Anwenderinnen-Treffen etabliert (unter Leitung der Anwenderbibliotheken, nicht der VZG)
* Nächste Sitzung FOLIO-Projektausschuss am 23.04.2024 unter neuer Leitung

**FOLIO-Plattform**

* Upgrade auf Release Orchid, CSP7 für alle Produktivmandanten ist abgeschlossen – wird für Testsysteme ausgelassen, da nicht notwendig
* Einspielen der aktuellen Neuerungen der Schnittstelle „cbs2folio“ ist erfolgt
  + Verbesserungen im Monitoring

**FOLIO-Implementierung**

* SuUB Bremen ist mit Erwerbung und Inventory gemäß Plan zum 02.01.2024 in Produktion
* Offene ERM-Produktivnahmen (4x) werden mit Freigabe von Poppy erfolgen
* Aktuell laufen 52 Mandanten auf der Plattform, davon 21 produktive ERM-Mandanten plus SuUB Bremen
* VZG-Fokus auf Migration der Erwerbung
  + großes Testsystem in der VZG wird aufgebaut -> Ziel 2 Migrationen in 2024
  + alle weiteren Themen / Module werden mitverfolgt: Ausleihe, Schnittstellen, etc.
  + Postman-Workshop für FOLIO-Team

**FOLIO-Entwicklung**

* ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration):
  + Fokus nach wie vor auf Performance, Betriebsstabilität sowie Synchronisierung GOKB + FOLIO
  + Workshop mit Vertragsabschluss Mitte Februar in Göttingen
* „Serials“-Entwicklung (VZG-Team + Knowledge Integration)
  + erste Ergebnisse für Quesnalia geplant
* CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)
  + Kontinuierlicher Ausbau aller Sonderfunktionen anhand Anforderungsmanagement: neuer Vertrag für 2024 abgeschlossen

**Aus der FOLIO-Community**

**Deutschland**

* D-ERM-Gruppe geplant: Fokus auf Datenflüssen in D., GOKb-Einbindung und deutschen Anforderungen -> Leitung: VZG, Martina Schildt
* GOKb-Workshop in Köln am 22.-24.01.2024: VZG (GOKb + FOLIO), hbz und ZDB -> Planungen 2024 abgestimmt
* UB Leipzig
  + LAS:eR:
    - Backend ist veröffentlicht, Frontend ist fertig und wartet nur auf offizielle Veröffentlichung
    - Informationsgespräch an interessierte Parteien zur Nutzung geplant
    - Testen in Eigenregie, kein Teil des offiziellen Releases
    - keine weitere Betreuung durch UBL -> Suche nach Übernahme!
  + OA App
    - Verzögerung aufgrund von Bugbehebung: soll in Kürze fertig sein
    - dann in Eigenregie test- und nutzbar – kein Teil des offiziellen Releases
    - Aktuell noch Betreuung durch UBL -> kann sich perspektivisch ändern
* BSZ
  + Plattform noch im Aufbau
  + Aktuelles Projekt: Evaluierung FOLIO: Tests für die Bibliotheken geplant in 2024
  + Fernleihfunktionalitäten (Anbindung ZFL-Server) Entwicklung mit Index Data, BVB, hbz
* BVB
  + Anwendertreffen in Nürnberg (Feedback positiv)
  + 5 FTE Neueinstellungen für Plattformbetrieb (3x DevOps, 2x techn. Koordination)
  + FOLIO-Service-Vereinbarungen sind unterzeichnet (mehrere Bibs HS-THWS (Würzburg-Schweinfurt, TUM, Uni REG ) - IT-Sicherheit im Fokus - Problem: Personal-/Ressourcenintensiv
  + THWS live im Vollbetrieb 08/24, TU München 01/25 – Testmigrationen laufen
  + "Pauschalmahnungen": Ausschreibung für Auftragsumsetzung bis Ende 2024 läuft – bisher ohne Bieter
  + 10 regionale staatliche Bibliotheken (unmittelbar organisatorisch der Generaldirektion der BSB zugeordnet) sollen in die Alma-Installation der BSB wechseln (gemeinsame Institutional Zone). Erhalt des regionalen Ausleihverbund auch mit ALMA/SISIS bzw. ALMA/FOLIO geplant.
* Hebis
  + Plattform: noch im Aufbau, Wechsel des Hardware-Dienstleisters
  + Gap-Behebung fast fertig (Mahnungen, Drucken, SIP2) -> Übergang in Migrationsphase
  + Dienstvereinbarung: Entwurf fertig, wird aktuell verteilt, Datenschutz in Vorbereitung
  + LBS Mainz wechselt in den SWB, konkrete Ausgestaltung ist aktuell unklar
  + Externes Projektmanagement, 0,5 FTE: hauptsächlich zur Dokumentation
  + Implementierungshorizont 31.12.2025 – Beginn Mitte 2024 mit Ausleihe in 4 Standorten
* hbz:
  + FOLIO-Geschäftsmodell im Abstimmungsprozess mit dem Ministerium
  + FOLIO-Lösungen für kleine Einrichtungen
  + Projekte und Produkte werden im neuen hbz-Rat überprüft (GOKB und FOLIO wurden positiv bewertet)

**International**

* Dominanz der LOC / Mobius-Konsortium-Entwicklungen durch sehr enge Zeitpläne
  + Governance und vereinbarte Abstimmungsprozesse unter Druck
* AG „App formalization process“ beschäftigt sich mit Veränderungen der Softwarearchitektur für einen verbesserten / vereinfachten Releaseprozess
  + Einfügen eines „App managers“ als zusätzliche Ebene
  + „Plattform“ in neuer Definition -> noch Klärungsbedarf
  + technische Orientierung vs. Produktorientierung
  + Austausch dazu auch in dt. AG aus allen Verbünden
* Konsortiale Entwicklung „ECS“ (Enhanced Consortial Services) und „DCB“ (Direct Consortia Borrowing) -> erfordert zum Test eigene Plattform
* Data Import weiter ein wichtiges Thema für US-Bibliotheken (ARLEF)

**FOLIO Veranstaltungen**

* 04. – 07.06.2024: BiblioCon in Hamburg – VZG hat einen Vortrag eingereicht
  + viele weitere sind zu erwarten
  + alle Verbünde an einem Stand -> abgestimmte Aktionen geplant zu FOLIO, wenn möglich
  + GBV plant FOLIO-Anwender:innentreffen parallel in der SUB Hamburg
* August 2024: Verbundkonferenz in Berlin?
* 24.-26.09.2024: WOLFCON in London
* im Anschluss ggf. FOLIO-Anwender:innentreffen / Planung: BVB in Bayern
* im Oktober: GOKb-Anwender:innentreffen in Göttingen geplant

Alle Vorträge / Recordings unter: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>