**FAG Lokale Geschäftsgänge am 15.5.2023**

**Bericht: Abt. Bibliotheksmanagementsysteme (16.2. -15.5.23)**

**Allgemein:**

* Fr. Borschneck (LBS4 Reporting) verlässt die VZG zum 30.6.23 – die Stelle wird neu besetzt. Hr. Sbrzesny, Fr. Klute und Fr. Thomä übernehmen vertretungsweise den laufenden Service

**LBS4**

* **Linuxumstieg**
  + LBS Hildesheim und Magdeburg sind migriert; LBS Hamburg auf eigenen Wunsch nach November 2023 verschoben - weitere Umstiege sind grundsätzlich im Zeitplan, Verschiebungen sind aufgrund von personellen Ausfällen erforderlich. Abschluss der länderfinanzierten Standorte in 2023 geplant.
* **Releasemanagement**
* LBS4 2.12.4 im Verbund verteilt (nur Linux)
* LBS4-Versionen:
  + Version 2.13.6 von VZG zum Test erwartet (bis im Juli 2023):
    - LBS 2.13.4 enthielt K.O.-Kriterium im Bereich OUS und muss korrigiert werden
    - Moderne Verschlüsselung des Benutzungspassworts (bcrypt)
    - Externe Authentifizierung an LOAN4 / OUS4
    - Version 2.14 speziell für RFID-Anbindung im Test
* OPAC-Versionen:
  + Version 2.13.-vzg4 wird aktuell verteilt (nur Linux):
    - Anpassung der Schriftart für die Anzeige der Originalschrift
    - neue LOAN4-Verfügbarkeitsanzeige
  + Version 8.4 für LBS4 2.14.X ebenfalls in Vorbereitung

**FOLIO**

**Allgemeines**

* VZG-Jira-Datenbank wird bald für GBV-FOLIO-Institutionen geöffnet (analog LBS4)
* Alle Zugangskennungen „Confluence/Jira“ sind institutions- und gremiengebunden erstellt und verteilt, Individualkennungen nur noch im Bedarfsfall (wurden gelöscht)
* Austausch-Mailingliste „[foliogbv-austausch@lists.gbv.de](mailto:foliogbv-austausch@lists.gbv.de)“ wurde eingerichtet (für FOLIO-anwendende Institutionen)

**FOLIO-Implementierung**

* ERM: Kickoff UB, FH Erfurt, FH Nordhausen und TIB Hannover erfolgt
* Weitere ERM-Implementierungen werden zunächst zugunsten der Vorarbeiten ACQ-Einführung ausgesetzt. Alle laufenden Implementierungen werden aber beendet. Damit sind genügend und relevante Institutionen live, um den Betrieb robust zu testen und die nächsten Schritte anzugehen.
* Vollimplementierung UB Weimar: Schulungen laufen

**FOLIO-Entwicklung**

* ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration):
  + Fokus auf Synchronisierung GOKB + FOLIO: viele Fehler behoben, einige noch offen
  + Vorbereitung zur Einführung der eUsage App im GBV
* CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)
  + *Orchid*-Release im Test - enthält nun u.a. „bound-with“, Überschreibschutz, Logging / Monitoring, Integration des Original-Harvesters in FOLIO App
* SIP2-API: Austausch mit UB Mainz
* Beginn der Entwicklungsarbeiten „Mahngebühren“ durch Hebis-Verbund mit Index Data
* Beginn der Entwicklungsarbeiten „Nummerngenerator“ – UB Leipzig und K-Int

**Releases und Gap-Analyse**

* Release *Nolana*: GAP-Analyse abgeschlossen und veröffentlicht
* Nächstes Release: *Orchid* mit Testmandanten in VZG in Arbeit

**Kooperation Partnerverbünde BVB, BSZ, hbz, hebis, GBV**

Planung Podiumsdiskussion BiblioCon 2023, Gestaltung von 2 Mittagspausen-Slots, Anwender:innentreffen am Mittwochabend

**FOLIO Summit in Stanford 22.-24.3.2023**

* 12 Stakeholder: EBSCO, Index Data, Knowledge Integration, Stanford, Chicago, Cornell, GBV, hbz
* Wiederaufnahme der generellen Gespräche / Abstimmungen, Vorstellung der neuen Releaseplanung, erste Gedanken zur Governance-Struktur
* Fortsetzung unklar

**FOLIO-Informationsveranstaltungen**

* 23.-26.05.23: BiblioCon Hannover – verbundübergreifend abgestimmte Einreichungen
  + Mittwoch und Donnerstag um 16:00 Uhr GBV-bezogene Veranstaltungen am Stand A7
* 22.-24.08.23: WOLFCON Chicago: bestätigt
* 10./11. Oktober 2023: FOLIO-Tage Stuttgart - bestätigt